Rapport de Projet - Phase 12

Theme utilisateur, dashboard analytics et audit de coherence UI

Projet : tp_twm | SFMC Benin | Groupe 5
Depot GitHub : github.com/Adinette/tp_twm
Branche active : phase-12-ui-theme-dashboard
Base technique : phase-11-inventory-fix
Date : 26/04/2026

# Table des matieres

1. Objectif de la phase 12

2. Ce qui change par rapport a la phase 11

3. Ce qui a ete livre

4. Fichiers livres

5. Audit de coherence UI

6. Validation effectuee

7. Problemes rencontres et solutions

8. Parametrage et mode operatoire

9. Suite recommandee

# 1. Objectif de la phase 12

La phase 12 apporte une refonte UI ciblee du portail SFMC Benin. Trois axes : permettre a l utilisateur de choisir son theme (clair, sombre, systeme), transformer le tableau de bord en page d analyse avec graphes et indicateurs, et restaurer dans le menu l acces direct au monitoring des microservices.

Donner le controle du theme a l utilisateur final, sans rechargement.

Rendre le dashboard exploitable pour la prise de decision.

Standardiser la coherence visuelle (palette, dark mode, responsivite).

Remettre le suivi infrastructure dans le menu de navigation.

# 2. Ce qui change par rapport a la phase 11

| Sujet | Phase 11 | Phase 12 |
| --- | --- | --- |
| Perimetre principal | Fiabilite Inventory et flux event-driven | Refonte UI : theme, dashboard analytics, audit |
| Theme | Suivi automatique du systeme via media query | Choix utilisateur explicite + persistance localStorage |
| Tableau de bord | Page d accueil avec liens d acces rapide | Stats consolidees, histogramme, camembert, recents |
| Menu lateral | Pas d acces direct aux microservices | Section Systeme avec entree Microservices |
| Graphes | Aucun | Histogramme + camembert en SVG natif |
| Dependances ajoutees | Aucune | Aucune (pas de chart.js, pas de recharts) |

Indicateurs quantifies de la phase 12 :

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Fichiers modifies (UI/theme) | 17 |
| Nouveaux fichiers (theme + toggle) | 2 |
| Pages dashboard auditees | 12/12 |
| Bugs critiques corriges | 1 (sidebar overlap) |
| Modes de theme disponibles | 3 (light / dark / system) |
| Graphes ajoutes au dashboard | 2 (histogramme + camembert) |
| Dependance graphique ajoutee | 0 (SVG natif) |

# 3. Ce qui a ete livre

## 3.1 Theme utilisateur (light / dark / system)

Trois modes selectionnables : Clair, Sombre, Systeme.

Persistance du choix utilisateur via localStorage (cle theme).

Suivi reactif de prefers-color-scheme quand le mode Systeme est actif.

Script anti-FOUC inline dans <head> qui applique .dark avant l hydratation React.

suppressHydrationWarning sur <html> pour eviter l avertissement de mismatch.

Dropdown accessible : aria-haspopup, aria-expanded, role menuitemradio.

Fermeture par clic exterieur et touche Escape.

Toggle present dans la navbar publique (desktop + mobile) et la navbar dashboard.

Bascule Tailwind v4 vers le mode classe :

/* app/globals.css */
@custom-variant dark (&:where(.dark, .dark *));

.dark {
  --background: #09090B;       /* zinc-950 */
  --foreground: #FAFAFA;       /* zinc-50 */
  --surface: #18181B;          /* zinc-900 */
  --surface-muted: #27272A;    /* zinc-800 */
}

Script anti-FOUC inline dans <head> :

(function(){
  try {
    var s = localStorage.getItem('theme');
    var t = (s==='dark'||s==='light'||s==='system') ? s : 'system';
    var d = t==='dark' ||
      (t==='system' && window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches);
    if (d) document.documentElement.classList.add('dark');
  } catch(e) {}
})();

## 3.2 Tableau de bord analytics

Hero compact avec salutation utilisateur et CTA actions rapides.

Cinq cartes KPI : Commandes, Stock, Factures, Production, Revenus FCFA.

Histogramme SVG natif des commandes par statut (en attente / validees / expediees / annulees).

Camembert SVG natif des factures (payees vs en attente) avec legende et pourcentages.

Quatre listes recents : commandes, factures, notifications, stock critique.

Widget infrastructure : pastilles live de Kong, RabbitMQ et microservices.

Loader, gestion d erreur, et badge donnees partielles si un service repond 503.

Aucune dependance ajoutee : tous les graphes sont en SVG natif.

Sources de donnees consommees :

GET /api/reporting/dashboard   -> KPIs et listes recentes
GET /api/kong-status            -> statut Kong + RabbitMQ
GET /api/services-status        -> statut individuel des microservices

## 3.3 Page Parametres refondue

| Section | Contenu | Detail |
| --- | --- | --- |
| Apparence | Trois cartes cliquables (Clair / Sombre / Systeme). | Indique le mode applique ; carte active mise en evidence. |
| General | Langue, devise (FCFA / EUR). | Placeholder coherent prepare pour internationalisation. |
| Etat du systeme | Statut live Kong + RabbitMQ + microservices. | Bouton Actualiser et lien vers la page de detail. |
| Informations techniques | Versions des stacks principales. | Next.js, React, Prisma, NextAuth, PostgreSQL, Tailwind. |

## 3.4 Sidebar et menu Microservices

Nouvelle section Systeme dans la sidebar.

Entree Microservices avec icone satellite vers /dashboard/services.

Acces aux statuts d infrastructure depuis n importe quelle page du dashboard.

Correctifs visuels : palette zinc, dark mode, logo mobile redimensionne.

# 4. Fichiers livres

| Fichier | Type | Apport |
| --- | --- | --- |
| app/lib/theme.tsx | Nouveau | ThemeProvider + hook useTheme avec persistance localStorage et suivi prefers-color-scheme. |
| app/components/ThemeToggle.tsx | Nouveau | Composant dropdown accessible (3 options) reutilisable navbar publique et dashboard. |
| app/globals.css | Mise a jour | @custom-variant dark Tailwind v4 + variables CSS dark pour bascule par classe. |
| app/layout.tsx | Mise a jour | Script inline anti-FOUC dans <head> + suppressHydrationWarning sur <html>. |
| app/providers.tsx | Mise a jour | Wrapper ThemeProvider autour de SessionProvider. |
| app/dashboard/page.tsx | Refonte | Vrai dashboard analytics : KPIs, histogramme, camembert, recents, etat infra. |
| app/dashboard/settings/page.tsx | Refonte | Selecteur de theme interactif + carte etat microservices live + tech info. |
| app/components/DashboardSidebar.tsx | Mise a jour | Section Systeme avec entree Microservices + corrections dark mode. |
| app/components/DashboardNavbar.tsx | Mise a jour | Integration ThemeToggle + dark mode aligne sur le reste. |
| app/components/Navbar.tsx | Mise a jour | Suppression complete des inline styles, conversion Tailwind + dark mode. |
| app/dashboard/layout.tsx | Fix critique | Ajout lg:ml-64 pour eviter le chevauchement contenu/sidebar fixe en desktop. |
| app/dashboard/profile/page.tsx | Mise a jour | Badge En attente avec variantes dark. |
| app/dashboard/services/page.tsx | Mise a jour | Palette unifiee zinc + dark mode. |
| app/dashboard/reporting/page.tsx | Mise a jour | Badge filtre dark mode aligne. |
| app/front/auth/login/page.tsx | Mise a jour | Suppression styles inline, ajout variantes dark sur les fonds et inputs. |

# 5. Audit de coherence UI

Une passe systematique a ete realisee sur l ensemble des pages du portail pour detecter les incoherences de palette, les manques de variantes dark et les bugs responsives. Les principaux ecarts trouves et corriges :

| Anomalie | Diagnostic | Correction |
| --- | --- | --- |
| Sidebar fixe vs contenu | Contenu sous la sidebar 256px sur desktop | Ajout lg:ml-64 sur le wrapper principal du layout dashboard |
| Inline styles Navbar publique | Hardcoded white, aucun support dark | Conversion 100% Tailwind avec variantes dark |
| Logo mobile sidebar | Texte SFMC en text-lg dans h-8 w-8 (overflow) | Reduction a text-[8px] pour tenir dans la pastille |
| Brand sidebar dark | dark:text-zinc-400 quasi invisible | Passage a dark:text-white |
| Palette incoherente | Mix slate-500 / zinc-500 / gray-* | Standardisation sur zinc-* avec variantes dark |
| Cartes accueil dashboard | bg-orange-50 etc. sans variantes dark | Ajout dark:bg-*-900/10 sur toutes les cartes quick action |
| Badge profile En attente | bg-yellow-100 sans dark | Ajout dark:bg-yellow-900/30 + dark:text-yellow-400 |

# 6. Validation effectuee

| Controle | Execution | Resultat |
| --- | --- | --- |
| Compilation Next.js | Lancement npm run dev | Ready en 1.2 s sans erreur |
| Page dashboard | GET http://localhost:3000/dashboard | 200 OK (compile + hydratation) |
| Page settings | GET http://localhost:3000/dashboard/settings | 200 OK avec toggle interactif |
| Page login | GET http://localhost:3000/front/auth/login | 200 OK en clair et sombre |
| Theme persistance | localStorage.theme entre rafraichissements | Choix conserve |
| Anti-FOUC | Rechargement en mode sombre | Aucun flash blanc visible |
| Reactivite Systeme | Bascule OS clair vers sombre | Interface bascule sans rechargement |

Commandes representatives utilisees pendant la verification :

npm run dev
Invoke-WebRequest -Uri http://localhost:3000/dashboard -UseBasicParsing
Invoke-WebRequest -Uri http://localhost:3000/dashboard/settings -UseBasicParsing

# 7. Problemes rencontres et solutions

| Incident | Cause | Resolution |
| --- | --- | --- |
| Chevauchement sidebar/contenu sur desktop | Sidebar fixed sans marge gauche sur le wrapper | Ajout lg:ml-64 sur le conteneur flex principal |
| Flash blanc au chargement en mode sombre | Classe .dark appliquee apres l hydratation React | Script inline synchrone dans <head> avant tout rendu |
| Avertissement React hydration mismatch | Mutation du <html> par le script avant rendu | Ajout suppressHydrationWarning sur la balise html |
| Lien client_fetch_error sur le toggle | useTheme appele hors du provider | Wrapper ThemeProvider dans app/providers.tsx |
| Tailwind v4 et dark mode par classe | Par defaut Tailwind v4 utilise prefers-color-scheme | @custom-variant dark (&:where(.dark, .dark *)) dans globals.css |

# 8. Parametrage et mode operatoire

## 8.1 Si le projet est deja present en local

Recuperer la branche : git fetch origin puis git checkout phase-12-ui-theme-dashboard.

Installer les dependances : npm install.

Demarrer l infrastructure : npm run dev:infra.

Demarrer le frontend et les microservices : npm run dev:full.

Ouvrir http://localhost:3000/dashboard et tester le toggle dans la navbar.

Commandes de base :

git fetch origin
git checkout phase-12-ui-theme-dashboard
npm install
npm run dev:infra
npm run dev:full

## 8.2 Si le projet est un nouveau clone

Cloner le depot puis se placer dans tp_twm.

Checkout la branche phase-12-ui-theme-dashboard.

Installer les dependances racine et services.

Generer les Prisma clients.

Demarrer l infra puis l ensemble des services.

Verifier les pages cles : /, /catalogue, /dashboard, /dashboard/settings.

Commandes de base :

git clone https://github.com/Adinette/tp_twm.git
cd tp_twm
git checkout phase-12-ui-theme-dashboard
npm install
npm run dev:infra
npm run dev:full

## 8.3 Verifications apres demarrage

Ouvrir http://localhost:3000 et basculer le theme depuis la navbar.

Ouvrir /dashboard et verifier l affichage des graphes (histogramme et camembert).

Ouvrir /dashboard/settings et tester les trois modes (Clair, Sombre, Systeme).

Ouvrir /dashboard/services et confirmer la disponibilite Kong, RabbitMQ et microservices.

Verifier la persistance du choix : recharger la page, le theme reste applique.

# 9. Suite recommandee

Internationalisation des libelles (FR/EN) sur le selecteur de theme et le dashboard.

Ajout de filtres temporels sur le dashboard (jour / semaine / mois).

Sauvegarde du theme cote serveur dans le profil utilisateur (table users).

Tests Playwright pour la persistance du theme et le rendu des graphes.

Extension des graphes : courbe d evolution des commandes, repartition stock par entrepot.

Mode haute densite pour le dashboard (compact / detaille).

# Conclusion

La phase 12 livre une experience utilisateur plus riche et plus controlee : le portail respecte le choix de theme de chacun, le tableau de bord donne enfin une vue exploitable des donnees consolidees, et la coherence visuelle globale a ete restauree. Aucune dependance n a ete ajoutee : tous les graphes et le moteur de theme sont implementes en code natif React + SVG, ce qui preserve la legerete du bundle et la maintenabilite du projet.